PLAN DE PILOTAGE — SPRINTS & GANTT

Projet OnboardFlow — Méthode Agile / Scrum — Juin-Août 2026

1. MÉTHODE DE GESTION DE PROJET

OnboardFlow est piloté en méthode Agile avec des sprints hebdomadaires d'une semaine. Chaque sprint suit le cycle : Planning → Build → Review → Retrospective. Le product owner (Erwan Nkongo) joue également le rôle de Scrum Master et développeur no-code.

Principes appliqués :

- Livraison incrémentale : chaque sprint produit un livrable testable

- Feedback continu : retours formateur intégrés en fin de sprint

- Priorisation par valeur : les fonctionnalités IA d'abord, la documentation ensuite

- Definition of Done : chaque feature est testée end-to-end avant validation

2. TABLEAU DE BORD DES SPRINTS

| # | PÉRIODE | OBJECTIF | TÂCHES PRINCIPALES | CRITÈRES DE DONE | STATUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sem. 1 (01-07 juin) | Découverte & recherche | Interviews 8 PME, benchmark outils, identification personas | 8 verbatims collectés, 3 personas définis | ✅ Terminé |
| 2 | Sem. 2 (08-14 juin) | Cadrage & pré-vente | Landing page Carrd.co, campagne DM LinkedIn, offre bêta 59€ | Landing live, 20 DMs envoyés, 5 réponses positives | ✅ Terminé |
| 3 | Sem. 3 (15-21 juin) | MVP Base44 | Génération app Base44, 3 templates, 5 onboardings fictifs | App accessible my-onboard-flow.base44.app | ✅ Terminé |
| 4 | Sem. 4 (22-28 juin) | Brique IA #1 | Intégration Claude API → email personnalisé → Brevo | Email IA reçu en test end-to-end | ✅ Terminé |
| 5 | Sem. 5 (29 juin-5 juil) | Brique IA #2 | NPS J+30 → Claude → score risque de départ dashboard | Badge risque visible en live sur dashboard | ✅ Terminé |
| 6 | Sem. 6 (06-12 juil) | Livrables dossier | Rapport veille, personas, plan sprints, schéma architecture | 3 documents Word + schéma SVG livrés | 🔄 En cours |
| 7 | Sem. 7 (13-19 juil) | Pitch & démo | Script 5 min, slides 11 pages, répétitions chronométrées | 2 répétitions validées, slides publiées | 📋 À venir |
| 8 | Sem. 8 (20-26 juil) | Pré-validation | Présentation formateur, intégration feedbacks, ajustements | Validation formateur obtenue | 📋 À venir |
| 9 | Sem. 9 (27 juil-2 août) | Soutenance | Présentation jury, démo live, Q&A | Diplôme obtenu ✨ | 📋 À venir |
| 10 | Post-soutenance | Lancement commercial | Activation 5 premiers clients payants, MRR > 295€ | 5 clients × 59€ = 295€ MRR | 📋 À venir |

3. DIAGRAMME DE GANTT SIMPLIFIÉ

| LIVRABLE / PHASE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recherche utilisateurs | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benchmark & pré-vente |  | ██ |  |  |  |  |  |  |  |
| MVP Base44 |  |  | ██ |  |  |  |  |  |  |
| Brique IA Email |  |  |  | ██ |  |  |  |  |  |
| Brique IA NPS |  |  |  |  | ██ |  |  |  |  |
| Livrables dossier |  |  |  |  |  | ██ |  |  |  |
| Pitch & répétitions |  |  |  |  |  |  | ██ |  |  |
| Pré-validation formateur |  |  |  |  |  |  |  | ██ |  |
| Soutenance jury |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ |

4. GESTION DES RISQUES

| RISQUE IDENTIFIÉ | PROBA | IMPACT | PLAN DE MITIGATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Défaillance connexion internet démo | Élevé | Critique | Screenshots de secours sur mobile + hotspot 4G préparé |
| Clé API Claude expirée le jour J | Moyen | Critique | Clé de backup générée 48h avant, testée la veille |
| Jury questionne l'absence de vrais clients | Élevé | Fort | Réponse préparée : 5 conversations qualifiées, validation avant code |
| Brevo bloque l'envoi (quota dépassé) | Faible | Moyen | Plan B : démonstration avec email de backup pré-généré |
| Base44 en maintenance le jour J | Faible | Critique | Export PDF de l'app + screenshots de chaque page préparés |

Tous les risques critiques ont un plan de contingence testé avant la soutenance.

Plan de pilotage OnboardFlow — Méthode Agile / Scrum — Diplôme No-Code AI for Business — Juin 2026