FICHE PROJET — DIPLÔME NO-CODE

Définition et pilotage d'un projet de solution no-code — Version 2 (intégration IA)

1. TITRE DU PROJET

OnboardFlow

2. DESCRIPTION DU PROJET ET JUSTIFICATION

Problème identifié : Dans les PME de 10 à 50 salariés, l'onboarding est fait à la main — emails éparpillés, documents perdus, manager débordé. Résultat : 20 % des nouvelles recrues démissionnent dans les 45 premiers jours.

Niche cible : PME de 10 à 50 personnes sans DRH dédié ni SIRH. Les solutions existantes (Lucca, BambooHR) sont tarifées entre 300 et 800 €/mois, hors budget pour cette cible.

Alternative inefficace : Dossier Google Drive désorganisé + email manuel + Notion bricolé = chaos garanti, oublis récurrents, mauvaise expérience salarié.

Objectif : Automatiser l'intégralité du parcours d'onboarding (J-7 à J+30) grâce à une solution no-code enrichie d'IA générative, accessible à 59 €/mois, opérationnelle en moins d'1 heure de configuration.

3. PLANIFICATION

| # | DESCRIPTION DE LA TÂCHE |
| --- | --- |
| 1 | Recherche utilisateur — interviews de 8 dirigeants/office managers de PME 10-50 salariés pour identifier les points de friction dans l'onboarding |
| 2 | Benchmark des solutions no-code existantes (Make.com, Zapier, Brevo, Notion, DocuSeal, Airtable) et des SIRH concurrents (Workelo, HeyTeam, Cocoon) — sélection sur critères : gratuité, scalabilité, facilité de prise en main |
| 3 | Définition du périmètre MVP — identification des fonctionnalités strictement nécessaires à tenir la promesse produit, y compris les briques IA générative |
| 4 | Création de la landing page de pré-vente (Carrd.co) et lancement de la campagne de validation par DM LinkedIn ciblés |
| 5 | Validation de la demande : objectif 5 clients payants à 59 €/mois avant de construire le produit final — pivot si zéro paiement en 2 semaines |
| 6 | Intégration de la brique IA générative (Make.com → API OpenAI GPT-4o-mini) pour la personnalisation automatique des emails d'onboarding |
| 7 | Construction du flow automatisé Make.com complet (séquence J-7 → J+30 : emails IA, checklist, signature, espace salarié, synthèse NPS) |
| 8 | Développement de l'interface admin et de l'espace salarié sur Base44 (no-code) avec données d'exemple pré-chargées |
| 9 | Onboarding des premiers clients bêta — configuration personnalisée en 1h, collecte des retours, itérations hebdomadaires par sprint |
| 10 | Mise en place du tableau de bord analytics : taux de complétion, NPS J+30, synthèse IA des verbatims, MRR, churn |

4. CARACTÉRISTIQUES — FONCTIONNALITÉS

| # | FONCTIONNALITÉ MVP | # | FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard admin avec statut des onboardings (vert/orange/rouge) | 1 | Personnalisation avancée des templates par secteur d'activité |
| 2 | Formulaire de création d'onboarding (prénom, poste, date d'arrivée, email, manager) | 2 | Intégration HRIS (Lucca, BambooHR) via API |
| 3 | Séquence email automatisée J-7, J0, J+7, J+30 via Brevo | 3 | Module de gestion des absences et congés |
| 4 | ✨ Email de bienvenue personnalisé par IA générative (GPT-4o-mini via Make.com) | 4 | Portail candidat pré-onboarding avant signature |
| 5 | Espace salarié : checklist + progression + documents RH | 5 | Application mobile dédiée |
| 6 | Signature électronique du contrat via DocuSeal | 6 | Notifications push en temps réel |
| 7 | Bibliothèque de 3 templates (CDI cadre / CDD technicien / Freelance) | 7 | IA de recommandation de parcours selon le profil |
| 8 | ✨ Synthèse automatique des verbatims NPS J+30 par IA + score risque de départ | 8 | Intégration calendrier Google / Outlook |
| 9 | Tableau de bord analytics : NPS, taux de complétion, MRR, churn | 9 | Chatbot RH FAQ pour le nouvel arrivant (Phase 2) |

✨ = Fonctionnalité intégrant de l'IA générative (LLM GPT-4o-mini via API OpenAI)

5. ARCHITECTURE IA GÉNÉRATIVE INTÉGRÉE

Contexte : Suite au retour du formateur (1er juin 2026), deux briques d'IA générative ont été intégrées au MVP pour répondre aux exigences du diplôme 'AI for Business'. L'IA n'est pas un ajout cosmétique : elle délivre une valeur métier mesurable et démontrable en live.

Brique IA #1 — Emails d'onboarding personnalisés par LLM

Objectif : Générer automatiquement un email de bienvenue unique pour chaque nouveau salarié, personnalisé selon son poste, son secteur et son manager. Architecture : Make.com → Module HTTP → API OpenAI (GPT-4o-mini) → Brevo (envoi) Modèle utilisé : GPT-4o-mini — qualité excellente, coût ~0,01 € par email généré Coût estimé : ~0,10 € par onboarding complet (J-7 + J0 + J+7 + J+30) Démonstration jury : Déclenchement live depuis Airtable → email personnalisé visible en temps réel

Prompt système utilisé (extrait) :

Tu es un responsable RH bienveillant d'une PME française. Tu rédiges des emails de bienvenue personnalisés pour les nouveaux salariés. Ton chaud, professionnel, humain. Longueur : 120 à 160 mots maximum. Structure : accueil personnalisé / contexte du poste / prochaines étapes / clôture enthousiaste.

Brique IA #2 — Synthèse automatique des verbatims NPS J+30

Objectif : Transformer les réponses libres du questionnaire NPS J+30 en insights RH structurés et actionnables pour le manager. Architecture : Formulaire NPS → Make.com → API OpenAI → Dashboard Airtable (JSON parsé) Output généré : Résumé en 2 phrases / Points positifs / Axes d'amélioration / Score risque de départ (faible / moyen / élevé) Valeur business : Transforme une donnée brute en signal de rétention prédictif — réduit le coût de remplacement d'un salarié (~6 000-20 000 € selon le poste)

6. ANALYSE CONCURRENTIELLE

| SOLUTION | TARIF | CIBLE | DIFFÉRENCIATION VS ONBOARDFLOW |
| --- | --- | --- | --- |
| Workelo | 200-500 €/mois | Entreprises 200+ salariés, DRH dédiée | Hors budget PME — déploiement 2-4 semaines |
| HeyTeam | 150-300 €/mois | PME-ETI, admin RH requis | Interface complexe sans DRH — per-user coûteux |
| Cocoon | Non public | Expérience salarié globale (pas uniquement onboarding) | Périmètre trop large pour une PME 10-50 |
| OnboardFlow | 59 €/mois (forfait fixe) | PME 10-50 sans DRH — opérationnel en 1h | ✅ Notre positionnement : prix, simplicité, IA intégrée |

Positionnement différenciant : OnboardFlow est le seul outil pensé pour les PME sans DRH : opérationnel en 1h, forfait fixe (non per-user), avec IA générative intégrée — à 59 €/mois vs 150-500 €/mois pour les concurrents.

7. OUTILS ET CADRES

| # | OUTIL / CADRE | OUI | NON | PEUT-ÊTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base de données | ☑ | ☐ | ☐ |
| 2 | JSON | ☑ | ☐ | ☐ |
| 3 | API | ☑ | ☐ | ☐ |
| 4 | TypeScript | ☐ | ☑ | ☐ |
| 5 | JavaScript | ☑ | ☐ | ☐ |
| 6 | Python | ☐ | ☑ | ☐ |
| 7 | Embeddings vectoriels | ☐ | ☑ | ☐ |
| 8 | Inférence par transformateur | ☐ | ☐ | ☑ |
| 9 | Adaptateurs LoRA | ☐ | ☑ | ☐ |
| 10 | FAISS | ☐ | ☑ | ☐ |
| 11 | Tokenisation | ☐ | ☑ | ☐ |
| 12 | Génération augmentée par récupération | ☐ | ☑ | ☐ |
| 13 | Apprentissage supervisé | ☐ | ☑ | ☐ |
| 14 | Apprentissage non supervisé | ☐ | ☑ | ☐ |
| 15 | Ingénierie des caractéristiques | ☐ | ☑ | ☐ |
| 16 | Surappoint | ☐ | ☑ | ☐ |
| 17 | Fonction de perte | ☐ | ☑ | ☐ |
| 18 | Régularisation | ☐ | ☑ | ☐ |

Note : 'Inférence par transformateur' cochée PEUT-ÊTRE car l'API OpenAI (GPT-4o-mini) repose sur un modèle Transformer — bien que l'implémentation soit gérée côté OpenAI, la brique IA du projet l'utilise indirectement.

8. PLATEFORME DE DÉPLOIEMENT

Interface app : Base44 (no-code) — hébergement natif inclus, opérationnel sans configuration serveur Automatisations : Make.com EU — hébergement cloud, RGPD compatible, gratuit jusqu'à 10 000 opérations/mois Emails : Brevo (hébergement France) — RGPD, gratuit jusqu'à 300 emails/jour (suffisant pour 50 clients) Signature électronique : DocuSeal (open source) — zéro coût, données hébergées localement IA générative : API OpenAI (GPT-4o-mini) — $5 de crédit offert ≈ 500 emails générés, puis ~0,01 €/email Base de données : Airtable (free tier) — jusqu'à 1 000 enregistrements, suffisant pour la phase de validation

9. MODÈLE ÉCONOMIQUE ET RENTABILITÉ

| POSTE DE COÛT | COÛT / CLIENT / MOIS | À 20 CLIENTS | À 50 CLIENTS |
| --- | --- | --- | --- |
| Make.com (free → 9 €/mois à partir de 10k ops) | ~0 € | 9 € | 9 € |
| Brevo (gratuit → 19 €/mois au-delà de 300 emails/j) | 0 € | 0 € | 19 € |
| API OpenAI GPT-4o-mini | ~0,10 € | ~2 € | ~5 € |
| Base44 (hébergement) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Temps onboarding client (1h valorisé) | ~15 € (J0 uniquement) | 15 € | 15 € |
| TOTAL COÛTS | ~15,10 € | ~26 € | ~48 € |
| REVENU (59 €/mois) | 59 € | 1 180 € | 2 950 € |
| MARGE BRUTE | ~44 € (74 %) | ~1 154 € (97 %) | ~2 902 € (98 %) |

10. LIEN DU DÉPÔT GITHUB

Non applicable — projet 100 % no-code. Aucun dépôt de code source requis. Les flows Make.com sont documentés et exportables en JSON depuis la plateforme. Le prompt système OpenAI est versionné dans la documentation du projet.

11. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Modèle économique : Abonnement mensuel SaaS à 59 €/mois (bêta) puis 99 €/mois. Zéro coût fixe en phase de démarrage — marge brute > 74 % dès le 1er client, > 97 % à partir de 20 clients.

Stratégie de validation : Pré-vente avant développement via landing page Carrd.co + campagne DM LinkedIn ciblée. Objectif : 5 clients payants avant de construire le produit final.

KPIs : MRR, taux de complétion du parcours, NPS J+30, score risque de départ IA, churn mensuel, nombre de conversations LinkedIn initiées.

Conformité RGPD : Toutes les données hébergées en Europe (Make.com EU, Brevo France, Base44). Aucune donnée personnelle sensible stockée hors UE.

Mises à jour v2 : Réponse au feedback formateur du 1er juin 2026 : intégration de 2 briques IA générative (GPT-4o-mini), analyse concurrentielle (Workelo/HeyTeam/Cocoon), justification du modèle économique avec tableau de rentabilité détaillé.

OnboardFlow v2 — Document mis à jour suite au feedback du formateur (01/06/2026) — Soutenance de diplôme No-Code / AI for Business